## Slide 1
comité référents SI SIAO
Décembre 2024

## Slide 2: Sommaire
Thématiques identifiées
Liste des tickets
Relevé d’informations, décisions et d’actions

## Slide 3: 1. Thématiques identifiées
Les thématiques demandes et extractions ont été identifiées dans les demandes les plus récurrentes et les plus impactantes.
Thématiques du SI SIAO
Général
Administration
Général
Connexion
Général
Tableaux de bord
Ménages
Recherche et création
Ménages
Éval flash & approfondie
Ménages
Doublons
Demandes
115
Demandes
Insertion
Demandes
Prestation
Indicateurs
Indicateurs
Extractions
115
Extractions
Insertion
Extractions
Personnes
SIAO
Paramétrage
SIAO
Gestion des listes d’attente
Général
Gestion des territoires
Demandes
Delta
Demandes
Recherche 115
Demandes
Recherches insertion
Offre
Gestion des structures
Offre
Gestion des groupes de places
Général
Gestion des utilisateurs
Ménages
Notes
Ménages
Situation
Ménages
Suivi des modifications
Offre
Gestion des accompagnements

## Slide 4: 2. Liste des tickets 1/2
Tickets
Ticket 8296
Traiter les problèmes liés au cache du navigateur pour qu’a chaque déploiement, il ne soit plus nécessaire de vider son cache navigateur.
Suite au constat de nombreuses remontées des utilisateurs à l’assistance sur un problème pouvant être résolu grâce au vidage du cache du navigateur.
Ticket 6466
Droit à l’oubli
Etablir une date de dernière mise à jour et contact d’une personne pour appliquer le droit à l’oubli.
Les personnes encore en contact, suivis (en demande, orientés) et pris en charge doivent être présents dans le SI SIAO.
Ticket 6463
Améliorer la gestion de l’envoi et du suivi des SMS.
Harmoniser les différentes manières d’envoyer un SMS et maintenir un historique centralisé des échanges avec le ménage.
Ménages
Suivi des modifications
Général
Connexion
Ménages
Suivi des modifications
Sujet à aborder
Quels champs devraient être obligatoires pour transmettre une demande insertion ?
Proposition :
Nationalité et droit de séjour
Budgétaire
PJ présentables
Eval approfondie
Ménages
Situation

## Slide 5: 2. Liste des tickets 2/2
Ticket 7943
Revoir le fonctionnement des tableaux de bord insertion pour retrouver les demandes sur liste d’attente malgré la demande de mise à jour du SIAO.
Tickets
Demandes
Insertion
Ticket 8265
Résoudre les erreurs d’ajouts de personnes dans une demande et prise en charge Delta.
Sur certaines demandes, l’ajout de personne est bloqué par une erreur et implique un contournement pour mettre à jour la composition d’une prise demande orientée vers Delta.
Ticket 2051
Identifier les évènements sur lesquels le changement de statut automatique d’une demande insertion doit se baser.
Aujourd’hui le changement automatique se base sur la date de dernière mise à jour de la demande et non du dossier du ménage et non plus sur la transmission de la demande ou de changements apportés.
Demandes
DELTA
Ticket 7509
Faire ressortir correctement la demande sur liste d’attente mais actualisée par le TS dans le tableau de bord « Sur liste d'attente modifié par UPA ».
La demande sur liste d’attente doit aussi toujours être visible depuis la fonctionnalité de gestion des listes d’attente
Demandes
Insertion
Demandes
Insertion

## Slide 6: 3. Relevé d’informations, de décisions et d’actions
N° | Sujet | Information | Action / Décision
8296 | Problèmes de cache |  | Confirmé pour intégrer cette version
6466 | Préparer le droit à l’oubli avec l’enregistrement de la dernière date de contact/mise à jour du ménage |  | Confirmé pour intégrer cette version
6463 | Enregistrer les informations sur l’envoi des SMS | Séparer les deux sujets : 6463 -> Tracer l’envoi de SMS pour le droit à l’oubli Autre ticket -> Harmoniser le parcours pour la gestion des SMS | Confirmé pour intégrer cette version
7943 | Afficher les demandes sur liste d’attente dans le tableau de bord même quand elles sont à mettre à jour |  | Traitement uniquement du problème dans la recherche des demandes qui ne remontent pas correctement les demandes Modification des tableaux de bord suspendue
7509 | Restitution des demandes sur liste d’attente dans Gérer les listes d’attente | Problème d’absence d’inscriptions sur liste d’attente dans Gérer les listes d’attente quand la demande est à mettre à jour | Traiter via un article en base de connaissances pour expliquer le fonctionnement en place

## Slide 7: 3. Relevé d’informations, de décisions et d’actions
N° | Sujet | Information | Action / Décision
2051 | Identifier l’information sur laquelle le changement automatique de statut doit se baser | Le délai se base actuellement sur la date de mise à jour. Proposition en séance de se baser sur la date de transmission. Analyse à réaliser pour identifier les autres changements qui peuvent actualiser le dossier et réinitialiser le délai de changement automatique de statut. | Complément d’analyse nécessaire
8265 | Blocage lors de l’ajout de personne dans une demande 115 orientée vers Delta |  | Confirmé pour intégrer cette version Ticket complémentaire pour des cas de retraits bloqués (en attente de cas constatés)
N/A | Sujet sur les champs obligatoires | Inciter les utilisateurs à renseigner un socle minimal d’informations avant de créer la demande insertion Eval approfondie Situation administrative Situation budgétaire Besoin d’ajouter une option ne souhaite pas répondre | Analyse à mener et concertation à prévoir

## Slide 8: 3. Remontées hors périmètre des tickets de l’atelier
N° | Sujet | Information | Action / Décision

## Slide 9: Remarques et suggestions